INFORMĀCIJA PAR CENU APTAUJU
“Projektēšanas dokumentu izstrāde uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā”

Darba uzdevums:

Pasūtītājam ir nepieciešams sagatavot telpas administrācijas darbinieku izvietošanai. Administrācijas darba telpas ir paredzēts izvietot slimnīcai piederošā īpašumā Dārza ielā 12a, Bauskā. Īpašums atrodas daudzdzīvokļu ēkas 2.stāvā un iepriekš izmantots ārstniecības pakalpojumu sniegšanai.

Pakalpojuma ietvaros paredzēts izstrādāt būvniecības dokuments, kas saskaņojami pašvaldības būvvaldē, kā arī nepieciešamai, lai pasūtītājs varētu veikt cenu aptauju būvdarbiem - telpu plānojumi, mēbeļu specifikācijas, inženiertīklu shēmas, darbu apjomi un izmaksu kontroltāmes.


Detalizēts darbu apjoms pielikumā.

Uzdevuma veikšanas termiņi:


Dokumentācijas izstrādei un iesniegšanai Bauskas novada Būvvaldē paredzētas 8 nedēļas. Laikā, kad projektēšanas dokumenti tiek izskatīti Bauskas novada Būvvaldē (2 nedēļas) iespējams sagatavot darbu apjomu un tāmes. Paredzamais kopējais līguma izpildes termiņš – 10 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža.
Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kas:

a) iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus (pieteikumu, finanšu piedāvājumu);

b) kuram uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav nodokļu un citu obligāto maksājumu parādu pret valsts budžetu, parādu vai nenokārtotu līgumsaistību pret SIA “Bauskas slimnīca”;

c) kura piedāvātā cena ir zemākā.

Apmaksa tiek veikta šādā kārtībā:

a) 50% apmērā no piedāvātās cenas pēc projektēšanas dokumentu iesniegšanas Bauskas novada Būvvaldē (30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas);

b) 50% apmērā pēc Bauskas novada Būvvaldes saskaņojuma saņemšanas, visas dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, gala pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas (30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas).
Prasības pretendentiem: 
Pretendentam ir:

a) pieredze vismaz 2 (divu) biroja telpu/telpu grupu projektēšanas dokumentu (vai pārbūves būvprojektu) izstrādē un saskaņošanā būvvaldē;
b) sertificēti būvspeciālisti – arhitekts, inženiertīklu projektēšanas speciālisti.
Iesniedzamie dokumenti:

1. Pieteikuma forma (pielikums Nr.1);
2. Pieredzes apraksts (pielikums Nr.2);

3. Tehniskā specifikācija un darba uzdevums (pielikums Nr.3 un Nr.4)
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2024. gada 22.janvāris, plkst. 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi info@bauskasslimnica.lv
PIETEIKUMS 
par piedalīšanos cenu aptaujā

“Projektēšanas dokumentu izstrāde uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā”
Pretendents, __________________________________________________________, 

(pretendenta pilns nosaukums)

vienotais reģ. Nr. ___________________,

būvkomersanta reģistrācijas Nr.__________________,

juridiskā adrese ______________________________________, LV-____,

biroja adrese _________________________________________, LV-____,

tālr. 6_______, fakss 6_______, e- pasts:____________________,

Banka: AS 

Bankas kods: 

Konta Nr. ___________________,

tā _______________________________________________________________ personā

(pretendenta pārstāvja amats, vārds, uzvārds)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

piesakās piedalīties cenu “Projektēšanas dokumentu izstrāde uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā”
 apņemas ievērot visas cenu aptaujas prasības;
1. apņemas (ja tiek atzīts par uzvarētāju) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma noteikumus.

2. apliecina, ka visas iesniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents piedāvā šādu darbu izpildes līgumcenu (bez PVN) projektēšanas dokumentu izstrādei -  ________ EUR

Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)
“Projektēšanas dokumentu izstrāde uz aktivitātēm balstīta biroja izveidošanai Dārza ielā 12a, Bauskā”
	Nr.
	Objekts, kurā veikti veselības aprūpes iestādes projektēšanas darbi
	Darbu veikšanas laiks
	Iesaistīties speciālisti, sertifikāta Nr.
	Pasūtītājs un kontaktpersona atsauksmju saņemšanai

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Nr.
	Projektēšanā iesaistītais speciālists (vārds, uzvārds)
	Sertifikāta Nr.
	Loma līguma izpildē

	
	
	
	Arhitekts

	
	
	
	___ inženiertīklu projektētājs



Paraksts:

_______________________

(pretendenta pārstāvis)

